SUGGERIMENTI PER LA COMPILAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Anno 2006

INTEGRAZIONI

A cura della Commissione tecnica per l’esame e la valutazione della Relazione Previsionale e Programmatica degli enti locali.

SEZIONE 4

QUADRO 4.1.

- nel primo foglio del quadro devono essere riportati  i dati dei lavori pubblici per i quali è stato affidato il progetto preliminare e per i quali si prevede di affidare l’appalto nel 1° anno del triennio, indicandone l ’ordine di priorità; in questo modo la suddetta pagina costituirà il piano operativo annuale;

- nel secondo foglio devono essere riportati i dati dei lavori per i quali è stato affidato il progetto preliminare e per i quali si prevede di affidare l’appalto nel 2° e nel 3° anno, indicandone l’ordine di priorità; il totale della seconda pagina comprenderà anche i dati della prima pagina e il quadro rappresenterà così il Programma di previsione triennale;

- nel primo foglio inoltre devono essere indicati anche i lavori per i quali sono già in corso le fasi successive all’affidamento del progetto preliminare e per i quali sono ancora previste spese nel bilancio finanziario del triennio.

In tale modo il quadro permette di monitorare gli investimenti rispetto a quanto indicato nella  Sezione 3 .

In questi casi i lavori devono essere indicati come “prioritari” utilizzando la semplice numerazione consecutiva: 1,2,3 ecc. oppure indicando l’anno e la priorità 1/1, 1/2, 1/3 ecc. ed evidenziando  con nota che tali lavori  sono relativi ad anni passati.

QUADRO 4.2.

- Per gli enti che vogliano utilizzare i quadri 4.2. come strumento di monitoraggio dei LL.PP. e che quindi compilino tali quadri  anche quando l’opera, non avendo più incidenza finanziaria nel bilancio triennale, non  sia più prevista nel quadro 4.1. , è necessaria la compilazione del quadro 4.2 in formato “Word” in quanto la procedura informatica non permette, in modo automatico, tale operazione.

Il quadro, in tale formato, è disponibile sul sito SERVAL all’indirizzo:

“www.serval.it” seguendo il seguente percorso:  Area Riservata - Download Ascot; Modello Word quadro 4.2 - Nome Utente: celva; Password: finanziaria;

oppure cliccando sul link: http://www.serval.it/serval/Default_Testo.jsp?SX=500&DX=5300 e selezionando : Modello Word quadro 4.2. – Nome Utente: celva; Password: finanziaria;